进口大件分体作业项目操作流程

项目经理：徐林伟   13916892874   XULW@WIN-FA.COM

线上运营：王志诚   13761629226   WANGZC@WIN-FA.COM

操作经理：郑玉莺   13818883930   ZHENGYY@WIN-FA.COM

操作负责：艾园园   13671566083   AIYY@WIN-FA.COM

- 进口大件分体作业简介

我司可承接上海港各个码头进口分体大件货物（BB CONTAINER）计划受理、代结码头费用、安排特种车辆压车、进口清关、拖车配送到门的一体化服务。自主把控清关、压车时间、码头计划受理及超大件公路运输许可证申请的截点，将货物在港压车时间尽可能控制到最低，为客户提供省心省力的优质服务。

- 操作流程及截点

- 在大船靠泊前2-5个工作日提供全套清关资料给到我司操作进行进口预报关及船公司、船代换单的准备工作。

- 在大船靠泊前至少3个工作日提供分体作业货物具体照片及数据信息，我司安排特种车辆进行车船对接压板计划受理。

- 干线船卸箱后完成清关工作，如遇海关查验，待查验完成后放行。

- 清关及换单完成后将电子提货单发送至我司受理账户：上海运辉国际货运代理有限公司；账号：007210下。

- 安排进口外贸箱放单。（工作日的9:00-16:00在船公司系统中开放放单。）

- 根据货物特性选择不同方案，受理港区分体作业计划。

方案A：大件货物拖车提货配送到厂，框架板还空上海堆场

该方案适用于大件货物的尺寸、重量适中，可以申请特种货物道路运输许可证的情况下执行此方案。且对应收货工厂离上海口岸距离较近；周围没有其他可以选择的内贸水运点的情况下较为适用。

方案B：大件货物安排驳船落泊并运至对应口岸后拖车配送到厂，框架板还空上海堆场

该方案适用于大件货物的尺寸、重量严重超限，在申请道路运输许可证受阻的情况下可优先选择此方案。且对应收货工厂离上海口岸距离较远；附近有其他内贸水运码头可以选择的情况下较为适用。可以有效体现水路运输及公路运输的优势。

方案C：大件货物穿梭巴士运至外港、其他内贸码头后拖车配送到厂，框架板还空上海堆场

该方案大适用于洋山码头进口的超限大件货物，其货物尺寸严重超限，导致货物不能以陆运形式通过洋山码头隧道及东海大桥收费站的情况下。我司可以提供穿梭巴士短驳的方式将货物以水运短驳形式提货至工厂附近码头，以拖车做后端接货到厂安排。

- 我司安排集卡将货物随带特种框架箱从码头提箱还空至对应船公司指定堆场，并结算特种箱所对应的港区费用及还空堆场的所有费用。港务港杂费，理货费，还空堆场的坏污箱费，下车费，二次搬移费，超期滞箱费等根据堆场及船公司账单：实报实销。（相关费用由船公司及堆场在1-2个月以后提供具体费用金额对账，费用有一定的滞后。）

- 需要单证

- 进口清关：发票、装箱单、申报要素（电子版）及其他根据货物种类及是否渉证的对应单据（正本件）。

- 进口换单：提单（正本/SWB/电放格式）、电放/SWB保函（必须要正本件）

- 大件货物清单、照片/图纸（需要注明吊点、重心及包装形式）、具体尺寸及货重对应清单。

- 分体作业大件受理委托书。

- 特殊操作及注意要点

集装箱码头大件分体作业由于货物种类繁多，单件货物的尺寸、重量及操作要求都有着各自不同的特性，在清关后的货物运输上也有这不同种类的局限。需要在操作前预留出足够的时间确定出可执行的运输方式，由具体业务员针对不同方案进行价格确认。确保在大船靠泊前完成所有方案确定，并安排好对应码头的车船对接计划，避免产生其他额外费用的产生。

上海运辉国际货运代理有限公司